Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь



АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕТИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 05 » марта 2015 года № 33-р

**О проведении месячника по благоустройству**

**на территории Сетищенского сельского поселения в 2015 году**

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 03 марта 2015 года № 142-р «О проведении месячника по благоустройству» и в целях оздоровления санитарно-экологической обстановки на территории сельского поселения, повышения комфортности и качества жизни населения, активизации деятельности коллективов предприятий, организаций, учреждений, населения сельского поселения по сохранению окружающей среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства населенных пунктов сельского поселения:

1. Провести на территории Сетищенского сельского поселения в период с 01 апреля 2015 года по 01 мая 2015 года месячник по благоустройству.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству (прилагается).

3. Предоставить в управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района информацию о проведении месячника по благоустройству в срок до 01.05.2015 года

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Сетищенского сельского поселения Федяеву Г.А.





**Глава администрации**

**Сетищенского сельского поселения Г.Федяева**

 Утвержден

распоряжением администрации

Сетищенского сельского поселения

от 05 марта 2015 года № 33-р

План

мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству

на территории Сетищенского сельского поселения в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести земское собрание, на котором обсудить порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов, наведение санитарного порядка, обеспечить недопущения сжигания мусора, растительных остатков. | до 25 марта 2015 г. | заместитель главы администрации  (Шебаниц И.В.) |
|  | Провести с привлечением трудовых коллективов учреждений, общественных организаций, учащихся, местного населения массовые работы по благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в природных лесах), парках, на реках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах санитарной охраны | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.)  Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Очистить лесопосадки, обочины дорог от бытового и хозяйственного мусора во всех населенных пунктах | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания растительных остатков и палой травы | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Ужесточить контроль за соблюдением сохранения биологического разнообразия и предотвращением браконьерства на территории сельского поселения | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | Глава администрации сельского поселения (Федяева Г.А.) |
|  | Ликвидировать и не допускать возникновения несанкционированных свалок, навести порядок на действующих санкционированных свалках. | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | Глава администрации сельского поселения (Федяева С.Н.),  специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Произвести уборку территорий местных кладбищ незанятого под захоронениями силами работников учреждений и населения поселения | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Привоз песка к входу на кладбища для уборки могил | с 01 апреля  по 12 апреля 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Привести в порядок элементы благоустройства родников и прилегающих к ним территорий, а также общественных колодцев | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Провести ремонт и благоустройства кладбищ, братских могил и памятников | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г. | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Каждую пятницу проводить работы по наведению экологического и санитарного состояния на прилегающих, закрепленных территорий, общих местах. | с 14-00 часов до17-00 часов | специалист ЖКХ (Сущенко В.М.)  Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществлять вырубку клена американского и поросли на территории сельского поселения | весь период | специалист ЖКХ  (Сущенко В.М.) |
|  | Организовать и провести субботник в рамках мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица» | 18 апреля  2015 г. | специалист ЖКХ (Сущенко В.М.),  Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | Осуществлять мероприятия по ремонту малых архитектурных форм на территории населенных пунктов сельского поселения | с 01 апреля  по 01 мая 2015 г.  и далее постоянно | специалист ЖКХ (Сущенко В.М.) |