Белгородская область

администрация СЕТИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

муниципального района

«красненский район»

распоряжение

с. Сетище

«10» марта 2019г.                 						                                        №36-р

Об организации работ по безаварийному

пропуску весеннего половодья на территории

Сетищенского сельского поселения в 2019 году

В целях организации проведения в 2019 году безаварийного пропуска весеннего половодья, предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Сетищенского сельского  поселения на основании  распоряжения муниципального района «Красненский район» от 28 февраля  2019 года  №166-р «Об  организации работ по безаварийному

пропуску весеннего половодья на территории Красненского района в 2019 году:

- Утвердить:

1.1. Рассмотреть  на заседании комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработать мероприятия по защите  населения от негативного воздействия весеннего паводка 2019 года и организовать их осуществление.

- 1.2. Мероприятия по защите населения и территории  от негативного воздействия весеннего паводка на территории Сетищенского сельского поселения   (далее Мероприятия - прилагается).

1.2. Состав противопаводковой комиссии на территории Сетищенского сельского поселения (далее Состав - прилагается).

1.3. Организовать проверку водохозяйственных объектов, дамб, ливнепропускных труб автодорог и других сооружений к пропуску паводковых вод.

1.4. Провести корректировку паспортов территории сельского поселения.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности обеспечить выполнение Мероприятия по защите населения и территории  от негативного воздействия весеннего паводка на территории Сетищенского сельского поселения.

3.Признать утратившим силу распоряжение главы администрации Сетищенского сельского поселения  от 17 марта 2018  года  № 43-р «Об организации подготовки проведения противопаводковых мероприятий на территории Сетищенского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу администрации Сетищенского сельского поселения Мамонова В.А.

Глава администрации

Сетищенского сельского    поселения                                       В.А. Мамонов

Утверждены

распоряжением главы администрации

Сетищенского сельского поселения

от «10» марта  2019 года  №36-р

- Мероприятия по защите населения и территории

- от негативного воздействия весеннего паводка на территории

- Сетищенского сельского поселения

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определить зоны возможного подтопления населенного пункта, объектов сферы обслуживания, социально-бытовых объектов, от негативных последствий весеннего половодья | 15.03.2019г. | Семенова Н.П. |
| 2. | Для ведения спасательных работ в паводковый период по распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красненского района производить выделение сил и средств в соответствии с перечнем функциональных подсистем единой государственной системы предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сетищенского сельского поселения выделяемых для ведения спасательных работ в паводковый период | в период паводка | Мамонов В.А. |
| 3. | Информировать о проведении противопаводковых мероприятий и готовности к пропуску паводковых вод весны 2019года Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красненского района | В период паводка | Семенова Н.П. |
| 4. | Проведение разъяснительной работы среди населения по подготовке к паводку | Весенний период | Кудинова И.С. |
| 5. | Выполнить обследование мест возможного подтопления социальных объектов | до 15 марта | Сетищенская ООШ Головина А.В. (по согласованию); Сетищенский Дом культуры Боева Ю.Ю., (по согласованию), Ведущий специалист Семенова Н.П., Главы хозяйств (ЛПХ). |
| 6. | Выполнить предупредительные мероприятия по отводу талых вод для сброса в естественные водотоки: -очистить от снега оголовки водопропускных труб; -проложить водоотводные канавы; -установить контроль за чистотой входных отверстий водопропускных труб. | в весенний период | Сетищенская ООШ Головина А.В. (по согласованию); Сетищенский Дом культуры Боева Ю.Ю., (по согласованию), Ведущий специалист Семенова Н.П., Главы хозяйств (ЛПХ). |
| 7. | Обеспечить готовность техники привлекаемой в случае паводка | постоянно | Мамонов В.А., Директор ЗАО «Колос» Головин А.А. (по согласованию), Главы хозяйств (ЛПХ). |

Утвержден

распоряжением администрации

Сетищенского сельского поселения

от «10»  марта 2019 года  № 36-р

- Состав
противопаводковой комиссии на территории

- Сетищенского сельского поселения

| - Мамонов Владимир Алексеевич | - - глава администрации Сетищенского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| - Семенова Наталья Петровна | - - ведущий специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» (по согласованию); |
| - Головина Анна Викторовна | - директор Сетищенской ООШ (по согласованию); |
| - Боева Юлия Юрьевна | - директор Сетищенского Дома культуры (по согласованию); |
| - Новиков Юрий Леонидович | - водитель администрации сельского поселения; |